招标文件

项目编号：

项目名称：申龙商务广场裙房屋面防水维修

上药集团常州药业股份有限公司

二O一七年四月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：申龙商务广场裙房屋面防水维修 工程地点： 怀德南路48号 招标控制价：499787.05元 发包方式：包工包料 工程质量要求：一次性验收合格标准 质量缺陷责任期： 2 年 防水保修期：5年。 开工时间：甲方通知之日起7天内 计划总工期： 30 日历天 |
| 2 | 投标人资格要求：具备独立法人资格，企业资质房屋建筑施工总承包三级及以上； 是否接受联合体投标：否 |
| 3 | 现场踏勘：招标人不组织，投标人自行踏勘。 本项目不召开标前答疑会。 招标文件发放时间：2017年4月25日 答疑截止时间：2017年4月28日 |
| 4 | 报价次数：本项目采用一次报价，投标文件的报价即是最终报价 |
| 5 | 投标文件份数：正本一份、副本一份 |
| 6 | 投标文件提交时间：2017年5月4日 投标文件提交截止时间：2017年 5月 4 日17：00点 投标文件提交地点：药业综合楼七楼工程部 地 点：常州市延陵西路102# 联系人：张雁涛 联系电话： 13815076506 |
| 7 | 本项目评审规则：详见招标文件内评审细则。 |
| 8 | 评审结果确定的原则：详见招标文件内结果确定的原则。 |
| 9 | 工程进度结算办法：合同签订后10个工作日内预付合同工程款的20%，竣工验收并经审计后付至审定价的95%，余款5%（保修金）分两次支付，责任缺陷期满后支付3%，防水保修期满后支付2%。 |

目   录

第一章   总  则	3

一、项目概况	3

二、报价说明	3

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的提交	6

五、评审原则	6

六、中标及结算	7

第二章 附件	8

附件一：投标申请函	8

附件二：授权委托书	9

附件三：建造师简历表	10

附件四：项目技术负责人简历表	11

附件五：工程报价清单	12

附件六：投标函附录	13

附件七：投标报价总价	14

# 第一章   总  则

## 一、项目概况

l、项目概况：申龙商务广场位于怀德南路48#，竣工8年，裙房屋面渗漏严重，影响正常使用，需进行防水维修，总面积2200m2。

2、投标人资格要求：具备独立法人资格，企业资质房屋建筑施工总承包三级及以上。

3、招标范围：工程量清单范围内及图纸范围内的全部工程。

4、投标费用

4.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 二、报价说明

5、投标报价

5.1  本工程投标报价采用工程量清单报价。投标人应按要求提供已标价工程量清单。

已标价工程量清单包括：单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、规费、税金项目清单计价表、乙供主要材料及设备价格表等。

5.1.1  本工程采用固定单价包干，投标报价为投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。

5.1.2  投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

5.1.3  因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，参照常州市工程造价计算程序确定结算单价并优惠、下浮10%计算，其中主要材料价格依采购单位现场签证报请中介机构造价审计后确定。变更价款超过合同价10%的，须经审计部门审批同意。

5.1.4  投标报价的编制要求：

（1）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是投标文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管 理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

（2）投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人对投标报价的任何优惠让利均应体现在各分部分项工程、措施项目和其他项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。

（3）其他项目清单中的暂列金额，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

（4）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量计算规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。工程量清单标明的工程量是投标人报价的共同基础，竣工结算的工程量按发包方和承办方双方在合同约定的应予计量且实际完成的工程量确定。

（5）不可竞争费的计取按常建【2014】279号文规定和清单、纪要的规定执行，具体为现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额、暂估价（费率见后工程量清单），不得更改。特别强调：为进一步提升施工现场管理，要求施工过程中的围墙 （围挡）、工地施工过程管理、渣土装载运输等，应认真落实执行相关配套文件精神，有关费用承包人须在项目措施费中落实。

（6）投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

（7）分部分项工程费应依据2013计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征述确定综合单价。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

（8）除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。

5.1.6、以暂估项目形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。工程量清单中材 料暂估价和专业工程暂估价，由中标人和招标人共同组织招标。

5.1.7、本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。招标单位所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

5.2  投标报价次数：本项目采用一次报价，投标文件的报价即是最终报价。

## 三、投标文件的编制

6、投标文件的组成

6.1 投标文件由资格证明部分、商务部分和技术部分三部分组成。

6.2资格证明部分主要包括下列内容：

（1）投标申请函；（附件一）

（2）法定代表人身份证复印件或者法定代表人授权委托书（附件二）和代理人身份证复印件以

（3）企业营业执照副本；

（4）建筑业企业资质证书副本；

（5）安全生产许可证；

（6）项目经理的建造师证书（注册证书）、项目建造师安全生产考核合格证书、建造师简历表（附件三）、项目技术负责人简介表（附件四）、建造师无在建项目证明；

6.3 商务部分主要包括下列内容：

（1）分部分项工程量清单投标报价表及附表；（附件五）

（2）投标函附录；（附件六）

（3）投标总价；（附件七）

6.4 技术部分主要包括下列内容：

6.4.1施工组织设计。编制具体要求是：编制时应说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

6.4.2施工组织设计除采用文字表述外可视项目情况附下列图表：

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（4）施工总平面图。

6.5 投标人必须按上述6.1、6.2、6.3、6.4要求提供的投标文件格式和顺序编制投标文件，表格可以按同样格式扩展（需打印并装订成册）。

7、投标文件的份数和签署

7.l投标人按本须知第6条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第6项所述份数的“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

7.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

7.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

## 四、投标文件的提交

8、投标文件的密封、装订与标志

8.1 投标文件装订要求：投标文件中资格证明部分、商务部分与技术部分应按顺序装订，并标注目录和页码。

8.2 投标人应将所有投标文件的正本和副本密封在密封袋内，投标文件封面上应注明“正本”或“副本”。

8.3  密封袋上注明：

（1）工程项目名称；

（2）工程项目编号；

（3）投标人名称；

（4）投标人法人代表人或代理人签字或盖章；

（5）    年   月   日   时   分以前不得开封。

8.4 投标文件密封袋的封口处应加盖密封章或投标人公章。

8.5 如果投标人提交的投标文件没有按上述第8.1、8.2、8.3和8.4 款的规定装订和加写标记及密封，招标单位将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

9、投标文件提交截止时间

投标人应在前附表第6项规定的截止日期和时间之前将投标文件提交至招标单位，凡逾期送达的投标文件均不予接收。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，招标单位不接受其投标文件。

## 五、评审原则

10、评审结果确定的原则

若投标人仅有两家，则选择符合满足招标文件、更正公告等文件的实质性要求且报价最低的投标人

为中标候选人。
若投标人达到三家，本着公开、公平、公正的原则，对各投标人投标文件中的报价、施工组织设计等内

容进行评审。投标文件能够满足招标文件、答疑纪要等文件的实质性要求，且报价在招标控制价以内，不低于成本的，并且经评审的报价价格最低者为中标人。

## 六、中标及结算

11、中标通知书

11.1中标人确定后，招标单位经公示无异议后向中标人发出中标通知书。

11.2 中标通知书中应明确投标人的中标价格、工期、质量及合同签订的日期、地点。

11.3 招标单位无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件正本。

12、合同签订

12.1中标人收到中标通知书后，须自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

12.2中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

12.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

12.4 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同或存在违法、违规行为的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

13、付款方式

13.1  该项目工程进度结算办法见前附表第9项所述。

# 第二章 附件

## 附件一：

## 投标申请函

上药集团常州药业股份有限公司：

我单位收到“申龙商务广场裙房屋面防水维修工程”招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加投标，愿意完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我单位如果未按招标要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受招标人的处罚。

5、投标文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

6、经我单位研究招标文件后，愿以人民币                                元（小写：            元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

7、我单位保证在收到建设单位发出的书面开工令后    日内开工，并在     日（日历日）内竣工。

8、我单位保证本工程质量达到：一次性验收合格标准  。

9、我单位一旦中标，将实行项目经理负责制，保证并配备         （项目经理）和           （项目技术负责人）全面负责上述项目管理。

10、我单位承诺提供如下服务：

投标人公章：

法定代表人签字或盖章：                       日期：

联系电话：

## 附件二：

## 授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为上药集团常州药业股份有限公司      项目的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

备注：

1、法定代表人参加投标会议时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。

2、代理人参加投标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

## 附件三：

## 建造师简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 何年何月毕业于何学校 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 建造师资格证书编号 |  | 资质等级 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 身份证号码 |  |
| 手机 |  |  | 办公电话 |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建筑规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完成 | 工程质量 |

投标人（章）：                       法定代表人或代理人：

注：须附建造师资质证书并加盖投标人公章。

## 附件四：

## 项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生 年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 何年何月毕业于何学校 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

投标人（公章）：                       法定代表人或代理人：

## 附件五：

## 工程报价清单

（详见电子版清单）

图纸

（详见电子版图纸）

## 附件六：

## 投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 开工日期 | 待招标人通知之日起3日内 |
| 5 | 施工总工期 | 日（日历日） |
| 6 | 误期违约金额 | 1000元/天 |
| 7 | 误期赔偿费限额 | 合同价款 5 % |
| 8 | 质量缺陷期 | 年 |

投标人（盖公章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

## 附件七：

## 投 标 报 价 总 价

采  购  人：

工 程 名 称：

报价总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                            （单位盖公章）

法定代表人

或其授权人：                           （签字或盖公章）

编  制  人：

编 制 时 间：